В министерство сельского  
хозяйства, торговли, пищевой

и перерабатывающей  
промышленности Хабаровского края

ЗАЯВКА

на участие в отборе муниципальных образований Хабаровского края для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств

муниципальных образований Хабаровского края на реализацию  
мероприятий по благоустройству сельских территорий

«11» января 2021 года

Ракитненское сельское поселение Хабаровского муниципального района Хабаровского края

заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных образований Хабаровского края (далее – отбор, муниципальные образования и край соответственно) для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Хабаровского края на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований Хабаровского края на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий, и просит предоставить в 2021 году субсидию в объеме 2000,00 тыс. (два миллиона) рублей.

Субсидия необходима для реализации следующего проекта по благоустройству сельских территорий (далее – проект):

1. Наименование проекта: Спортивная площадка с. Гаровка-1

2. Место реализации проекта:

2.1. Муниципальное образование, на территории которого реализуется проект: Ракитненское сельское поселение Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

2.2. Населенный пункт, на территории которого реализуется проект: село Гаровка-1 Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

3. Общие сведения о муниципальном образовании:

3.1. Количество граждан, проживающих в муниципальном образовании (далее – граждане): 5560 человек .

3.2. Количество населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования (единиц): 3.

3.3. Наименование населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, с указанием количества граждан, проживающих в каждом из них:

1) Село Ракитное 2400 человек;

2) Село Гаровка-1 1489 человек;

3) Село Гаровка-2 1671человек.

3.4. Количество граждан, проживающих в населенном пункте, которые получат пользу от реализации проекта – количество человек, которые непосредственно или косвенно получат пользу от реализации проекта:

1) Всего 1489 человек (все жители села Гаровка-1)

2) отношение количества граждан, получающих непосредственную пользу от реализации проекта, к общей численности граждан, проживающих в населенном пункте, в котором реализуется проект 100 процентов.

4. Описание проекта:

4.1. Направление проекта (в соответствии с направлениями, определенными [Правилами](consultantplus://offline/ref=E8E684D0B037E9B4E8966FF39C69DE92501BC19C9F312905441061376BA974A063D511B9F80E433B255FD9336F3F21587804444C43D6F0ADIBX) предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорий (приложение № 7 к Государственной программе Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 "Об утверждении Государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"):

1.Создание и обустройство зон отдыха спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

4.2.Цель и ожидаемые результаты реализации проекта:

Здоровье жителей, крепкие и дружные семьи – являются одним из основных приоритетов, над которыми работает администрация сельского поселения. Население села Гаровка-1 составляет 1489 человек. В селе имеется средняя общеобразовательная школа, детский сад. Жители села и администрация считают первоочередной задачей строительство инфраструктуры для детского населения и молодежи. На территории села Гаровка-1 проживает немалое количество допризывной молодежи: 75 человек в возрасте от 15 до 18 лет. Необходимо уделять больше внимания их физической подготовке.

Основная проблема, на решение которой направлен данный проект – благоустройство и оснащение многофункциональной спортивной площадки даст возможность для занятий спортом, проведения спортивных мероприятий не только для допризывной молодежи, но и для всей молодежи в возрасте до 35 лет, жителей старшего поколения с. Гаровка-1. В селе нет доступных для всего населения спортивных площадок, имеется только школьный спортивный зал. Численность желающих заниматься спортом – немалая, но только школьники имеют условия для спортивных занятий. Создание и обустройство спортивной площадки даст возможность заниматься спортом жителям разного возраста и различных спортивных интересов.

Идею нельзя назвать оригинальной, но проблему, на решение которой направлен проект, можно назвать для жителей с. Гаровка-1 насущной и острой. Занятия на открытом воздухе волейболом, футболом, спортивным бегом и ходьбой, а в зимнее время – лыжами, скажутся на улучшении спортивных результатов, обеспечат возможность сохранения здоровья за период обучения в школе и после окончания школы. Будут сформированы необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни. Спортивная площадка даст возможность школьникам, молодежи села и взрослому населению реализовать свои потребности в занятиях любимыми видами спорта.

У данного проекта большое количество единомышленников среди жителей с. Гаровка-1, так как на спортивной площадке школьного спортзала вырос не один десяток поколений молодых людей. Идея о создании и обустройстве общепоселковой многофункциональной площадки уже не один раз поднималась и обсуждалась на встречах с жителями и была признана весьма актуальной. Второй год подряд, при встречах администрации с жителями села, жители принимают решение принять участие в проекте развития муниципальных образований по благоустройству сельских территорий и построить спортивную площадку в 2021 году, которую не удалось построить в 2020 году.

Создание и обустройство спортивной игровой площадки поможет в решении целого комплекса проблем:

- проблема занятости молодежи, побуждение подростков и молодежи к проведению физкультурно-спортивного досуга;

- удаленность спортивных объектов от села (преимущественно, все ближайшие спортивные объекты располагаются в г. Хабаровске (поселок Горький);

- профилактика заболеваний, оздоровление при помощи занятий физической культурой и спортом;

- формирование сельских спортивных команд по футболу, волейболу среди взрослого населения (по аналогии с селом Ракитным, у которого имеются отличные спортивные достижения по району и краю среди взрослого населения);

- популяризация физической культуры и спорта;

- профилактика асоциальных проявлений в подростковой и молодежной среде за счет применения системы мер спортивно-физкультурного и воспитательного характера;

- пропаганда здорового образа жизни;

- улучшение физической подготовки допризывной молодежи;

- создание условий для роста физических способностей населения, успешной сдачи физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- организация процесса совместного времяпрепровождения детей и взрослых, способствующего духовному сближению, рождению общих интересов и увлечений.

Указанный в заявке объект социально значим для жителей села Гаровка-1. Благополучателями станет все население, потому что даже не приобщенный к спорту человек имеет детей и близких родственников, за успехи которых он будет рад и всегда придет их поддержать.

Наше поселение уже имеет опыт реализации проектов поддержки местных инициатив, ежегодно участвует в них с 2017 года. Последний, в 2019 году - строительство хоккейной коробки в селе Гаровка-2, доставившей много радости детям и взрослым. Кроме того, ежегодно с 2017 года поселение участвует в проекте по формированию комфортной современной городской среды, за эти годы реализовано немало проектов. В 2020 году в с. Ракитном построен сквер «Семейный», в с.Гаровка-1 сквер (зона отдыха) «Радость» и заасфальтирована дворовая территория многоквартирного дома по ул.Центральной. Это стало возможным благодаря слаженной работе инициативных жителей и специалистов администрации, действующих одной командой.

4.3. Мероприятия в рамках реализации проекта:

4.3.1 Проведены обмерочные работы, разработан и утвержден локально-сметный расчет, в который включены мероприятия по реализации проекта -

земляные работы, выполняемые механизированным способом:

- разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3;

- разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами;

- погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства;

- перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 тонн, работающих вне карьера, на расстояние до 5 км ;

- устройство прослоек из нетканого геотекстиля «Дорнит» 400 г/м2;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 4,1573; песок природный для строительных работ средний 457,3;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из щебня (щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм 318,734;

- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см;

- посев газонов вручную;

- устройство осадочного шва из просмоленных досок для существующих и пристраиваемых фундаментов (0,412); доски обрезные хвойных пород длиной

4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм (1,298)

- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (0,51555);

- установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание (монтаж ворот) 0,04;

- ворота металлические, размеры 7200х2500 мм с сеткой (2)

4.3.2. Прочие мероприятия: приобретение оборудования, необходимого для осуществления мероприятий, реализуемых в рамках проекта:

- волейбольные стойки, сетки, футбольные и волейбольные мячи, нанесение разметки

4.3.3. Прочая деятельность, осуществляемая в целях реализации проекта:

- погрузка и перевозка строительных материалов, оборудования;

- вывоз строительного мусора;

- благоустройство прилегающей территории

4.4. Использование средств массовой информации и средств изучения общественного мнения в процессе разработки и популяризации проекта (приложить копии печатных материалов, образец анкеты, скриншот публикации на сайте):

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Да/нет | Краткое описание мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |
| -использование аудиовизуальных  средств массовой информации (радио, телевидение и т.п.), информационных служб (новостные агентства, пресс-службы и т.п.), телекоммуникационной сети "Интернет" | да | На сайте администрации 11 ноября 2020 года размещено письмо по результатам встречи жителей села Гаровка-1 и представителей администрации поселения, в котором говорится о желании сельчан принять участие в проекте муниципальных образований Хабаровского края по благоустройству сельских территорий (скриншот прилагается)  Адрес сайта:  http://adminrakitnoe.ru/ |
| - использование печатных средств массовой информации | да | В газете «Сельская новь» № 50 10 декабря 2020 напечатана заметка об участии жителей с. Гаровка-1 в мероприятиях по благоустройству сельских территорий |
| - использование информационных стендов | да | Информация о мероприятиях по благоустройству сельских  территорий, детские рисунки |
| - проведение анкетирования граждан | да | С июля по октябрь 2020 года инициативная группа провела анкетирование жителей с. Гаровка-1. Всего в голосовании приняли участие 673 человека. За строительство спортивной площадки - 665 человек. |
| - проведение творческих мероприятий, направленных на изучение общественного мнения | да | 25 сентября 2020 проведено мероприятие по открытию сквера «Радость» в селе Гаровка-1, в ответных словах благодарности жители высказывались за необходимость строительства спортивной площадки;  20 октября 2020 в школе с.Гаровка-1 проведено мероприятие, посвященное Дню рождения Хабаровского края, после которого состоялось итоговое собрание жителей об участии в реализации мероприятий по благоустройству территорий в 2021 году;  Проведен урок в МБОУ СОШ с. Гаровка-1 в начальной школе по теме: «Здоровый образ жизни», по итогам которого дети нарисовали рисунки: спортивную площадку, о которой они мечтают |

4.5. Готовность к использованию (эксплуатации) объекта общественной инфраструктуры, предусмотренного в заявке муниципального образования на участие в отборе, после реализации проекта (в процентах): объект будет иметь 100% готовность после завершения реализации проекта.

5. Участие граждан, юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), общественных, включая волонтерские, организаций (далее – организации) в определении и решении проблемы, на которую направлен проект:

5.1. Участие граждан в определении приоритетности проекта (согласно протоколам собраний граждан и (или) итогам опроса (анкетирования) граждан в письменной форме):

- общее число участников: 822 человек, что составляет 59,63% от численности населения села Гаровка-1, в том числе

- собрания граждан:

- 25.07.2020 – 43 человека

- 21.08.2020 – 57 человек

- 25.09.2020 – 49 человек

- итоги опроса граждан в письменной форме (анкетирование и опросные листы) – 673 человека.

5.2. Участие граждан в определении параметров проекта (согласно протоколу собрания граждан): 129 человек, что составляет 8,66 процентов от численности населенного пункта, в котором реализуется проект.

6. Участие граждан в реализации проекта в не денежной форме, в том числе:

6.1. Предоставление продукции, товаров, материалов и т.д.:

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции,  товаров, материалов и т.д. | Единица измерения (кг, м  и т.д.) | Количество | Цена за единицу (тыс. рублей) | Общая стоимость (тыс. рублей) |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рабочие перчатки | шт. | 100 | 0,03 | 3,00 |
| 2. | Мешки для мусора | шт. | 200 | 0,02 | 4,00 |
| 3. | Лопата подборная | шт. | 10 | 0,40 | 4,00 |
| 4. | Грабли | шт. | 10 | 0,50 | 5,00 |
|  | Всего |  |  |  | 16,00 |

Описание использования продукции, товаров, материалов и т.д. при реализации проекта: Рабочие перчатки, мешки для мусора, грабли и лопаты необходимы для уборки площадки от бытового мусора, который необходимо убрать перед началом работ.

6.2. Предоставление помещений и технических средств:

Таблица 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование помещения, техники, оборудования | Количество  часов, нормо-часов | Цена за единицу (тыс. рублей) | Общая  стоимость (тыс. рублей) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Грузовой автомобиль (Nissan) | 20 | 2,30 | 46,00 |
| 2. | Самосвал (3 тонны) | 20 | 1,00 | 20,00 |
| 3. | Трактор «Беларусь» с прицепом | 4 | 1,00 | 4,00 |
|  | Всего |  |  | 70,00 |

Описание использования помещений и технических средств при реализации проекта: техника необходима для вывоза бытового мусора и несанкционированных свалок, которые устраивают неопределенные лица по причине нахождения участка, предполагаемого под строительство спортивной площадки на окраине села (за школой) и который приходится периодически убирать и вывозить на свалку, подвоз песка.

6.3. Трудовое участие (выполнение работ, предоставление услуг)

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание работ (услуг) | Трудовые затраты, чел.- ч. | Стоимость 1 чел.-ч., тыс. рублей | Стоимость трудовых затрат (оказания услуг), тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Уборка территории от несанкционированных свалок и бытового мусора | 40 час. | 0,20 | 8,00 |
| 2. | Вывоз мусора | 20 час. | 0,50 | 10,00 |
| 3. | Выкос травы | 8 час. | 0,20 | 1,60 |
|  | Всего |  |  | 19,60 |

7. Участие организаций в реализации проекта в неденежной форме, в том числе:

7.1. Предоставление продукции, товаров, материалов и т.д.:

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции,  товаров, материалов и т.д. | Единица измерения (кг, м  и т.д.) | Количество | Цена за единицу (тыс. рублей) | Общая стоимость (тыс. рублей) |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ИП Саченко Н.Н. - песок | куб.м | 20 | 2,00 | 40,00 |
| 2. | ИП Саченко Н.Н. - светильники | шт. | 4 | 4,50 | 18,00 |
|  | Всего |  |  |  | 58,00 |

Описание использования продукции, товаров, материалов и т.д. при реализации проекта: песок необходим для отсыпки поверхности, светильники для освещения площадки

7.2. Предоставление помещений и технических средств:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование помещения, техники, оборудования | Количество  часов, нормо-часов | Цена за единицу (тыс. рублей) | Общая  стоимость (тыс. рублей) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Триммеры (ИП Бабкин В.Ю.) | 10 | 1,50 | 15,00 |
| 2. | Автобус (ИП Бабкин В.Ю.) | 20 | 3,00 | 60,00 |
|  | Всего | х | х | 75,00 |

Описание использования помещений и технических средств при реализации проекта: триммеры необходимы для выкоса травы не площадке, автобусы для подвоза жителей, желающих принять участие в работе по благоустройству

7.3. Трудовое участие (выполнение работ, предоставление услуг)

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Описание работ (услуг) | Трудовые затраты, чел.- ч. | Стоимость 1 чел.-ч., тыс. рублей | Стоимость трудовых затрат (оказания услуг), тыс. рублей |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Погрузка мусора | 40 час. | 0,100 | 4,00 |
| 2. | Подвоз материалов | 5 час. | 1,00 | 5,00 |
|  | Всего | х | х | 9,00 |

8. Общая стоимость проекта (тыс. рублей):

Таблица 8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общая стоимость проекта | Сумма (тыс. рублей)\* | Уровень, %\*\* |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Всего | 3118,99 | х |
| 1. Денежный объем финансирования проекта всего, в том числе: | 2871,39 | 92,06% |
| - краевой бюджет | 2000,00 | 69,65% |
| - местный бюджет | 600,00 | 30,00% |
| - граждане | 171,39 | 8,57% |
| - организации | 100,00 | 5,00% |
| 2. Не денежный вклад в проект всего, в том числе: | 247,60 | 7,94% |
| 1) вклад граждан всего, в том числе: | 105,6 | 3,39% |
| - предоставлением продукции, товаров, материалов и т.д. | 16,00 | х |
| - предоставлением помещений и технических средств | 70,00 | х |
| - трудовым участием (выполнением работ, предоставлением услуг) | 19,60 | х |
| 2) вклад организаций, всего, в том числе: | 142,00 | 4,55% |
| - предоставлением продукции, товаров, материалов и т.д. | 58,00 | х |
| - предоставлением помещений и технических средств | 75,00 | х |
| - трудовым участием (выполнением работ, предоставлением услуг) | 9,00 | х |

\* суммы отражаются в тыс. рублей с двумя десятичными знаками

\*\* процент отражается с двумя десятичными знаками

9. Уровень софинансирования проекта за счет средств местного бюджета, а также за счет обязательного вклада граждан, организаций в денежной и не денежной форме, в том числе в форме трудового участия, предоставления техники и оборудования 35,88 % процентов (сумма значений строк "местный бюджет", "граждане", "организации" и пункта 2 графы 2 таблицы 8 по отношению к строке "Всего" графы 2 таблицы 8).

10. Прогнозируемые сроки реализации проекта: июль – октябрь 2021 года

11. Наличие мероприятий по устранению негативного влияния на состояние

окружающей среды или по улучшению ее состояния при реализации проекта:

Реализация проекта не окажет негативного воздействия на окружающую среду, так как отсутствуют вредоносные материалы, влияющие на окружающих. Кроме того, проектом предусмотрены работы по вывозу и уборке строительного мусора, а также по благоустройству прилегающей территории. Планируется по внешней стороне периметра посадка саженцев деревьев, разбивка цветников, что придаст территории ещё больший уют и желание жителей сберечь построенный объект.

12. Количество создаваемых и (или) сохраняемых рабочих мест дворник – 1 Примечание: 1. От лиц, указанных в заявке получено письменное согласие на обработку персональных данных (приложить скан-копии).

2. Достоверность сведений, указанных в данной заявке подтверждаю.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Ракитненского сельского  поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | Россохина Н.Д. |
|  |  |  |
| МП |  |  |